| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 21.124.190-K | 18.623.122-8 | 21.241.649-5 |
| Nombres | Naomi Alejandra | José Luis | Benjamín Andrés |
| Apellidos | Villarroel González | Carrera García | Ramírez Garrido |
| Roles | Desarrollador Full Stack | DevOps/Desarrollador Fullstack/Lider técnico | Developer Backend(User Service) Developer Frontend |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Intermediación digital de servicios técnicos y oficios presenciales. |
| --- | --- |
| Descripción | Plataforma web responsiva y aplicación móvil basada en geolocalización y sistema de reputación para trabajadores independientes. |
| Problemática detectada | Alta informalidad digital y riesgo de seguridad al contratar oficios presenciales a través de medios informales. |
| Solución esperada | Un sistema unificado que conecte clientes y trabajadores mediante perfiles verificados, geolocalización y valoraciones auditables, con perfiles y certificaciones comprobables para la seguridad de clientes y trabajadores. |
| Objetivos generales | Diseñar e implementar un prototipo funcional de Worki basado en una arquitectura híbrida responsiva, permitiendo la interacción segura entre usuarios a través de una aplicación móvil y web de escritorio. |
| Objetivos específicos | 1.Implementar app móvil para capturar datos técnicos y login. 2.Desarrollar API REST en Spring Boot con microservicios. 3.Integrar seguridad con tokens JWT. 4.Construir una interfaz web única responsiva. |
| Alcance del proyecto | Prototipo funcional (MVP) de Worki en entorno web y Android que permita: registro, validación de identidad, publicación de servicios, búsqueda geolocalizada y valoraciones. No incluye pasarelas de pagos reales. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

El proyecto nace frente a la alta tasa de ocupación informal en Chile (26,8% según INE) y la proliferación de transacciones de servicios a través de redes sociales sin garantías formales ni verificación de antecedentes. La motivación es profesionalizar y visibilizar al trabajador independiente capacitado, brindando al cliente final una herramienta segura, alineada con la Ley 19.628 de protección de datos, que elimine la incertidumbre de permitir el ingreso de desconocidos al hogar.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Se utilizará la metodología ágil Scrum con iteraciones (Sprints) de dos semanas. Esta elección se justifica por la arquitectura de microservicios adoptada, la cual permite que el equipo trabaje de forma paralela y modular. El flujo de trabajo se gestionará mediante ramas (branches) en GitHub y un entorno de testing previo al merge en main. Las funciones se dividen en: José Luis liderando el core/Gateway, Benjamín desarrollando la lógica de usuarios y Naomi a cargo de la vista unificada frontend y el microservicio de interacciones.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

| Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar | Detalle |
| --- | --- |
| Infraestructura a utilizar: | Amazon Web Services (AWS): EC2 para microservicios y base de datos. Cloudflare: Para montar el frontend web y hacer el enrutamiento. |
| Arquitectura de software: | Microservicios desacoplados basados en DDD (Domain-Driven Design) y API Gateway. |
| Lenguajes de programación: | Java, JavaScript |
| Framework, dependencias: | Spring Boot (versión 3.5.x por estabilidad), Spring Cloud Gateway, React Native, Expo, React Native web . Seguridad vía JWT. |
| Base de datos: | MySQL |
| Repositorio: | GitHub (Arquitectura Monorepo con directorios. /producto/frontend /producto/backend /producto/documentación /producto/gestión |

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y Factibilidad | Levantamiento de viabilidad técnica, legal y económica | Informe, basado en evidencias y estudios de fuentes confiables. | 1 Semanas | Equipo |  |
| 2 | Diseño Arquitectura y BD | Creación de diagramas UML, MER y estructuración de la API | Draw.io, Data Modeler | 1 Semanas | Equipo | Base de datos por microservicio |
| 3 | Configuración Entornos y Gateway | Setup de Spring Cloud Gateway y microservicio Auth | IntelliJ, Spring Boot | 1 Semana | José Luis | Considerardowngrade de versión Spring |
| 4 | Desarrollo Backend (Servicios) | Creación endpoints CRUD para User y Publication | Java, DTOs, MySQL, IntelliJ, Postman | 2 Semanas | Benjamín | Pruebas locales con Postman/Swagger |
| 5 | Desarrollo Frontend | Vistas mobile de login nativo | VS Code, React, Expo | 3 Semanas | Naomi | Probar la conexión con tokens JWT |
| 6 | Integración y Testing (MVP) | Despliegue en rama testing y validación general | GitHub, Entorno Local, postman, intellij | 2 Semanas | Equipo | Implementar pruebas end to end |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe (.docx) | Documento con todo el contexto, problemática y objetivo del proyecto. Además de historias de usuario, requerimientos funcionales y no funcionales, arquitectura, infraestructura.. | https://github.com/carreragit/worki1/tree/main/documentacion |
| 2 | Diagramas UML(.pdf) | Diagrama de Microservicios, MER, Secuencia y Casos de Uso. | https://github.com/carreragit/worki1/tree/main/documentacion |
| 3 | Código Backend | Microservicios (modelos, dtos, servicios, etc) en Spring Boot 3.5.x. | https://github.com/carreragit/worki1/tree/main/backend |
| 4 | Código Frontend | Vistas en React Native y con framework Expo. | https://github.com/carreragit/worki1/tree/main/mobile |
| 5 | Carta Gantt (.xlsx) | Planificación detallada y asignación de tareas por sprint. | https://github.com/carreragit/worki1/tree/main/documentacion |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Hito de entrega |  |  | EV1 |  |  |  |  |  | EV 2 |  |  |  | EV 3 |  |  |  | EXAMEN |  |
| Análisis de Requerimientos y Viabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Diagramas (UML, MER, Arq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setup Repositorios y API Gateway |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend (Microservicios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend y Portal Cautivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración JWT y Conexión Front/Back |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas Funcionales en entorno Testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correcciones finales y Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

El desarrollo ha contemplado un cambio técnico estratégico: se realizó un downgrade planificado de Spring Boot (a la versión 3.5.x) para garantizar la compatibilidad entre dependencias del Gateway y los microservicios. Además, se implementó una política de control de versiones estricta, obligando a realizar Pull Requests hacia una rama de testing previa integración a main, garantizando la estabilidad del MVP exigido por la asignatura.